## Slide 1: PIE 12 : Avions régionaux à propulsion distribuée
Charles Mathis
Gabriel De Mendonça
Perla Mendoza
Pierre-Alexis Besnier
Quentin Borlon

## Slide 2: Overview
Gestion de projet
  Définition des objectifs
  WBS – PBS
  Planning du projet – Gantt
  Outils de suivis
  Analyse des risques
Technique
  Axe principal 1
  Axe principal 2
  Axe principal 3
Conclusion

## Slide 3: Gestion de projet
Tuteur : Line Martinez (Airbus)

## Slide 4: Définition des objectifs
Outil prédiction aérodynamique couplage VLM – RANS 2D
Intégration module turbo-propulseur et aérodynamique dans FAST
Implémentation méthode d’identification

## Slide 5: WBS - PBS

## Slide 6: Planning - Gantt
Jalons principaux
  Janvier 2018 : Conférence Scitech 2018 : partie longitudinale de l’outil de prédiction aérodynamique + résultats intermédiaire FAST
  Janvier 2018 : Choix de la méthode d’identification
  Mars 2018 : Validation module aérodynamique
  Mars 2018 : Fusion FAST complète
  Mars 2018 : Validation de la méthode d’identification

## Slide 7: Outils de suivi
Time – Time
  Comparer avancée effective à l’avancée de référence
  Réactivité par rapport au retard “accumulé”
  Mise à jour toutes les deux semaines
Rapport de réunion
  Traces écrites des accords
  Rappel des priorités
  Communication entre membres du groupe et clients
  Libre d’accès pour tout le monde

## Slide 8: Time Time (1)

## Slide 9: Time Time (2)

## Slide 10: Time Time (3)

## Slide 11: Analyse des risques

## Slide 12: Analyse des risques

## Slide 13: Technique
Baizura Binti Bohari (Doctorant DCAS)
Emmanuel Bénard (DCAS)
Éric Nguyen-Van (Doctorant DCAS)

## Slide 14: Axe principal 1
Outil prédiction performances aérodynamiques
  Longitudinales (CL, CD, CM) et Latérales (CY, Cl, Cn)
  Focus interaction hélices / aile / surfaces de contrôles
  Couplage 2D RANS – VLM
  Deux versions:
    A ) Performances CL – CD, Coûts numériques faibles
    B ) Performances latérales, traînée induite, coûts numériques plus élevés

## Slide 15: Méthodologie
[Allen; Cox, R. G.; Brandoli]

## Slide 16: Version « FAST »
VLM peu détaillée : réduit le nombre d’inconnue et le temps de calcul

## Slide 17: Version « B »
VLM détaillée : précision supplémentaire traînée induite
VLM avec dérive verticale

## Slide 18: Couplage
[Van Dam]

## Slide 19: Résultats longitudinaux
[Weiberg James A. et al.]

## Slide 20: Résultats latéraux (1)
[Nicolisi et al.]

## Slide 21: Résultats latéraux (2)
[O’Neil]

## Slide 22: Résultats traînée induite
[Veldhuis]

## Slide 23: Axe principal 2
Mise à jour de FAST
  Version validée par ONERA x Version avec module Turbopropulseur
Intégration de l’outil aérodynamique de l’axe principal 1 sur FAST
  Génération des entrées (polaires 2D)
  Gestion des entrées/sorties
  Optimisation du code
Modèle géométrique d’hélice;
  Méthode de Torenbeek [E Torenbeek]
    Estimation de la masse
  Étude sur les dimensions optimales [Teeuwen Y.A.P]

## Slide 24: Mise à jour de FAST
Correction d‘erreurs
Optimisation globale du code

## Slide 25: Intégration de l’outil aérodynamique
Génération des entrées (polaires 2D)
  Sélection d’un profil d’aile
  Génération des polaires 2D à travers de MSES pour plusieurs configurations de volets (0°, 10°, 20° et 30°)
Gestion des entrées/sorties
  Ajout des nouvelles variables dans le fichier d’entrées (.xml) de FAST
  Conservation de la modularité de FAST
Optimisation
  Stockage des polaires générées durant l’itération précédente

## Slide 26: Modèle géométrique d’hélice
Données expérimentales de l’université TU Delft
  Estimation de la masse
  Estimation des dimensions optimales (“facteur d’activité”)

## Slide 27: Simulation complète

## Slide 28: Axe principal 3
Étude bibliographique
  État de l’art des différentes méthodes existantes
  Analyse de la méthode la plus pertinente
Implémentation de la méthode
  Prise en main du simulateur mis à disposition par le client
  Données nécessaires
  Codage des commandes
Validation sur base de données de vol synthétiques
  Mise en place d’indicateur
  Premiers résultats
  Influence de la fréquence de battement
  Influence de l’amplitude de battement
Perspectives d’évolution

## Slide 29: Étude bibliographique
  [Steven M. Kay]

## Slide 30: Implémentation de la méthode
Limites de la méthode | 
Indicateur | Intérêt
Coefficient de corrélation | Traduire la limite de notre modèle linéaire
Matrice de covariance | Définir la précision de l’estimateur
Valeur estimée de notre coefficient divisée par sa variance | Analyser la fidélité de notre estimation
Erreur relative (biais) | Calculer la précision de l’estimateur
Matrice de corrélation | Estimer la dépendance entre les coefficients
[Vladislav Klein, Eugene A.Morelli]

## Slide 31: Validation sur base de données de vol synthétiques

## Slide 32: Validation sur base de données de vol synthétiques

## Slide 33: Validation sur base de données de vol synthétiques

## Slide 34: Validation sur base de données de vol synthétiques

## Slide 35: Conclusion
Gestion de projet
  Objectifs et jalons définis
  Communication avec les clients
  Pilotage efficace de la partie technique
Partie technique
  Livrables conformes aux attentes
  Résultats exploitables
  Connexion entre les axes principaux

## Slide 36: Références(1)
H. Julian Allen and Edward W. Perkins. Characteristics of flow over inclined bodies of Revolution. NACA RM, A50L07, 1951.
R. G. Cox. The motion of long slender bodies in a viscous fluid. part 1. general theory,1970.
Emanuel Brandoli. Adaptation of a regional aircraft to distributed propulsion architecture.Master’s thesis, ISAE-Supaéro, 10 Avenue Edouard Belin, 31400 Toulouse, 6 2016.
Friggin Roy N. Jr.Florman Georges L. Weiberg James A. Large scale wind-tunnel tests ofanairplane model with an unswept, aspect-ratio 10 wing, two propellers and area-suctionflaps.NACA Technical Note, 4365, 1958
Danilo Ciliberti Fabrizio Nicolosi, Pierluigi Della Vecchia. An investigation on verticaltailplane contribution to aircraft sideforce.Aerospace Science and Technology, 2013
Veldhuis L.L.M. Review of propeller-wing aerodynamic interference.24-Th InternationalCongress of the Aeronautical Sciences, 2004
Charles R. O’Neill. Determination if flight stability coefficients using finite element cfd.Mechanical and Aerospace Engineering Oklahoma State University Stillwater, OK 74077,2017

## Slide 37: Références(2)
E Torenbeek. Synthesis of subsonic airplane design, 1982. Delft: Springer, 1982.
Teeuwen Y.A.P. Propeller design for conceptual turboprop aircraft. Master’s thesis, Delft University of Technology, 2017. Chapitre 7 "Mass estimation module",p.45-49, Chapitre10 "Dependance on variables", p.70-73.
Steven M. Kay, Fundamentals of statistical signal processing Estimation theory, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1993
Vladislav Klein, Eugene A.Morelli, Aircraft System Identification, Theory and Practice. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2006. Chapitre 5 (“Regression Methods”)